TÀI LIỆU YÊU CẦU SẢN PHẨM (PRD/MVP) - BẢN CẬP NHẬT 2.0

Tên dự án: J-Brain (AI-Powered Japanese SRS) Nền tảng: Web Application (React + Spring Boot)

1. Tầm nhìn sản phẩm (Product Vision) Một ứng dụng học tiếng Nhật tối giản, tự động hóa hoàn toàn việc tạo thẻ học (Flashcard) bằng cách sử dụng API Từ điển Online (Jotoba API) và Local AI, kết hợp với thuật toán lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition System - SRS) để tối ưu hóa việc ghi nhớ từ vựng và ngữ cảnh thực tế.

2. Đối tượng mục tiêu & Vấn đề giải quyết

- Đối tượng: Sinh viên IT/BrSE có quỹ thời gian eo hẹp, cần ôn thi JLPT.

- Vấn đề: Mất quá nhiều thời gian để tự nhập flashcard vào Anki. Các ví dụ khô khan, thiếu ngữ cảnh thực tế.

- Giải pháp: Gõ 1 từ -> API bóc tách dữ liệu -> AI lo phần ví dụ -> Hệ thống tự lên lịch ôn tập.

3. Phạm vi tính năng Giai đoạn 1 (In-Scope MVP 2.0) 3.1. Module Từ điển thông minh (Smart Dictionary & Generation)

- Search đa năng: Hỗ trợ nhập liệu bằng Romaji, Hiragana hoặc Kanji. (Chỉ text).

- Tích hợp Từ điển Online (Jotoba API Integration): Gọi trực tiếp API của Jotoba.de để trích xuất nghĩa tiếng Anh, cách đọc (Furigana), từ loại (Part of Speech), và trọng âm (Pitch Accent). Bỏ qua hoàn toàn việc xây dựng luồng ETL nội bộ.

- Truy vấn Thời gian thực (Real-time Fetching): Sử dụng WebClient (Non-blocking) để tối ưu hóa tốc độ gọi API bên thứ 3, chấp nhận đánh đổi Network Latency để có nguồn dữ liệu phong phú, chuẩn xác mà không gây gánh nặng cho Database.

- Chuẩn bị Dữ liệu Ngữ cảnh (Prompt Engineering): Dữ liệu xuất ra từ Jotoba DTO được định dạng chuẩn xác trước khi đưa vào System Prompt của AI, đảm bảo Llama 3 hiểu đúng ngữ pháp và sinh câu ví dụ sát nghĩa.

- AI Context Generator (Trái tim của hệ thống): Gọi Local AI (Llama 3) qua Spring AI để tự động sinh 3 câu ví dụ kèm Furigana và nghĩa tiếng Việt: Keigo, Daily, Anime Style.

- Audio (Text-to-Speech): Tích hợp Web Speech API của trình duyệt.

3.2. Module Học tập (SRS Engine)

- Thêm vào bộ bài (Deck Management): 1 click chuyển toàn bộ kết quả tra cứu (Từ vựng + 3 câu AI sinh ra) thành 1 Flashcard và lưu vào DB. Cho phép tạo các Deck khác nhau (VD: "Kanji N3", "Từ vựng IT").

- Thuật toán SM-2 (ICPC Level Logic): Cốt lõi của Backend. Mỗi ngày đăng nhập, hệ thống sẽ query những thẻ đến hạn (Due today) dựa trên lịch sử đánh giá của người dùng (Hard/Good/Easy).

- Giao diện ôn tập: Hiển thị Flashcard. Mặt trước là Kanji + Ví dụ (đã che từ khóa). Mặt sau là Cách đọc + Nghĩa + Dịch câu.

3.3. Giao diện (UI/UX)

- Phong cách Minimalist (Tối giản), tập trung vào Typography. Không sử dụng màu sắc thừa thãi. Các tone màu chủ đạo: Trắng, Đen, Xám, và màu nhấn cho các action (Xanh/Đỏ).

4. Nằm ngoài phạm vi (Out-of-Scope) - Sẽ làm ở bản 2.0

- Dịch bằng Camera (OCR).

- Nhập liệu bằng giọng nói (Voice-to-text) và Vẽ tay chữ Hán.

- Gợi ý chữ đồng nét (Cần database đồ thị cực lớn).

- Tìm kiếm bằng tiếng Việt (Fuzzy search tiếng Việt với Kanji rất phức tạp, ưu tiên input tiếng Nhật/Romaji trước).

5. Kiến trúc Kỹ thuật (Tech Stack)

- Frontend: React (Vite), Tailwind CSS + shadcn/ui.

- Backend: Spring Boot 3, Spring AI, Spring Data JPA, Spring WebFlux (WebClient cho Jotoba).

- Database: PostgreSQL (Siêu nhẹ, chỉ lưu dữ liệu User, Decks và Flashcards).

- AI: LM Studio chạy trên Host OS.

- Deployment: Docker Compose.